ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сільської ради

від 23.01.2020. № 2

ПРОГРАМА

протипожежного захисту закладів освіти та культури

Роздольської сільської ради на 2020-2024 роки

Паспорт

Програми протипожежного захисту закладів освіти та культури

Роздольської сільської ради на 2020-2024 роки

Розробник Програми: Роздольська сільська рада Михайлівського району Запорізької області.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми: рішення сесії Роздольської сільської ради від 23.01.2020 № 2 «Про затвердження Програми протипожежного захисту закладів освіти та культури Роздольської сільської  на 2020-2024 роки»

Відповідальні виконавці Програми: заклади освіти та культури Роздольської сільської ради, постійна комісія сільської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичного виховання і спорту та соціальної політики.

Терміни реалізації Програми: 2020 – 2024 роки.

Ресурсне забезпечення Програми: Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів сільської ради.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконання Програми: Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством.

Прогнозоване фінансування Програми: 3 775 056,00 грн.

Очікувані результати виконання Програми: здійснення заходів Програми дасть змогу забезпечити належний рівень пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема закладів освіти та культури забезпечить своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, а також зменшить економічні та матеріальні втрати від можливих пожеж.

Контроль, корекція та оцінювання Програми - щорічний моніторинг реалізації Програми та її фінансування.

Обґрунтування доцільності розроблення Програми протипожежного захисту

закладів освіти та культури Роздольської сільської ради на 2020-2024 роки

І. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

Програми протипожежного захисту закладів освіти та культури Роздольської сільської ради на 2020-2024 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про пожежну безпеку», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації та зауваження Михайлівського районного сектора ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Питання забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням людей, особливо закладів освіти та культури є проблемними. Що, у першу чергу, зумовлено відсутністю належного фінансування. У сфері забезпечення стану пожежної безпеки виділяються кошти лише на придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) та їх технічне обслуговування.

Виникає гостра необхідність підвищення ефективності охорони життя людей, що потребує посилення протипожежного захисту об’єктів закладів освіти та культури.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є обладнання будівель, приміщень та споруд закладів освіти та культури системами протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження тощо), а також проведення вогнезахисного оброблення дерев’яних конструкцій будинків і споруд для забезпечення швидкого виявлення пожежі, повідомлення (оповіщення) про неї та оперативної евакуації людей на ранній стадії виникнення пожежі.

ІІІ. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- встановлення систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу, захист від блискавки, пожежне спостереження тощо) у будинках, приміщеннях та спорудах закладів освіти та культури;

- вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій будинків і споруд закладів освіти та культури.

ІV. Обсяги і джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Обсяги фінансування Програми складають 3 775 056,00 грн. та передбачаються щорічно за рахунок коштів сільського бюджету об’єднаної територіальної громади, виходячи з можливостей його дохідної частини, а також інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконання Програми передбачається здійснити у 5 етапів:

І – 2020 рік, ІІ – 2021 рік, ІІІ – 2022 рік, ІV – 2023 рік, V – 2024 рік.

V. Результати, очікувані від виконання Програми

Реалізація заходів Програми дозволить:

- підвищити рівень пожежної безпеки об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема закладів освіти та культури;

- забезпечити своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей з метою їх евакуації та підрозділів пожежної охорони;

- зменшити економічні та матеріальні втрати від можливих пожеж.

VІ. Координація діяльності та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання заходів Програми, покладається на виконавчий комітет Роздольської сільської ради.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичного виховання і спорту та соціальної політики Роздольської сільської ради.

Перелік заходів, обсягів та джерел фінансування регіональної цільової програми протипожежного захисту обласних закладів освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту на 2020-2024 роки

| № з/п | Найменування заходу | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всього | Сільський бюджет | Інші джерела |
| 1 | Встановлення світлових покажчиків «Вихід» | КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.» | 2,10 | - | - | - | - | 2,10 | 2,10 | - |
| 2 | Забезпечення сходових кліток, внутрішніх відкритих та зовнішніх сходів, коридорів та інших шляхів евакуації евакуаційним освітленням | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | 17,15 | - | - | - | - | 17,15 | 17,15 | - |
| 3 | Забезпечення закладу первинними засобами пожежогасіння | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | - |
| 4 | Забезпечення захисту будівлі закладу системою захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (проект) | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | 4,0 | 4,0 | - | - | - | 8,0 | 8,0 | - |
| 5 | Виконання оброблення дерев’яних елементів горищних конструкцій засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності (виготовлення проектів) | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | 600,0 | - |
| 6 | Виконання оброблення дерев’яних елементів горищних конструкцій засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | 189,0 | 189,0 | - | - | - | 378,0 | 378,0 | - |
| 7 | Обладнання будівлі системою пожежної сигналізації та системою керування евакуювання людей (проект) | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | 40,5 | - | - | - | - | 40,5 | 40,5 | - |
| 8 | Обладнання будівлі системою пожежної сигналізації та системою керування евакуювання людей. Забезпечення захисту будівлі закладу системою захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | - | 1000,0 | 1679,306 | - | - | 2679,306 | 2679,306 | - |
| 9 | Придбання обладнання для укомплектування пожежних щитів та кронштейнів для тримання вогнегасників. | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 25,0 | - |
|  | Всього | Роздольська сільська рада, КЗ «Високівська ЗОШ І-ІІІ ст.», КЗ «Роздольський ліцей», КЗ «Любимівська ЗОШ І ІІІ ст.» | 862,75 | 1203,0 | 1689,306 | 10,0 | 10,0 | 3775,056 | 3775,056 | - |

УКРАЇНА

РОЗДОЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИХАЙЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

23.01.2020   			                                                  		                 № 2

Про затвердження Програми

протипожежного захисту

закладів освіти та культури

Роздольської сільської ради

на 2020-2024 роки

Відповідно до п. 2 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пожежну безпеку», пункту 4 частини першої статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою реалізації на території сільської ради державної політики у сфері пожежної безпеки, забезпечення виконання заходів пожежної безпеки в закладах освіти та культури, враховуючи рекомендації та зауваження Михайлівського районного сектора ГУ ДСНС України у Запорізькій області, здійснені під час перевірок стану техногенної та пожежної безпеки об’єктів із масовим перебуванням людей на території Роздольської ОТГ, Роздольська сільська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму протипожежного захисту закладів освіти та культури Роздольської сільської ради на 2020-2024 роки (далі - Програма), що додається.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичного виховання і спорту та соціальної політики.

Сільський голова								В. КОПЄЙЧЕНКО